XXX工程施工合同

甲方：XX限公司

乙方：

根据《中华人名共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经过双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 工程概况及合同价款

- 工程项目名称

XXX

- 工程地点

永宁路

- 承包范围

图纸内钢筋的制作及绑扎（包括小型机械耗材）

图纸内的模板制作、安装及拆除（包括模板耗材）

图纸内的砼浇筑和养护（包括小型机械及基础硬化）

按规范和工期进度配合板梁安装

钢绞线的安装、张拉灌浆（含人工及机具）

以上甲方会提供大型设备机械，包括吊车、挖机、运输车。

- 承包方式

采用包工方式（不包料，含一切施工中的小型机械设备）。

- 承包单价：

- 合同价款

按图纸实际混凝土方量乘以议定价格

- 实际工程价款以乙方实际完成的工程数量乘以议定单价计算。

- 本工程采取议价形式，单价一次包定，不作任何调整

- 工程期限

- 根据工程总工期要求，以甲方要求的工期为准，保质保量完工。

- 开工前3天，甲方向乙方发出通知书。乙方不能按约定开工日期开始施工，应在开工日期的前3天，用书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方为书面同意乙方要求，则工期不予顺延，并由乙方赔偿未按时开工造成的损失和扣除工程保证金。

- 甲方可根据工程进度确定乙方所需人员数量，乙方必须按甲方要求组织人员上岗作业。

- 双方责任

- 甲方

负责提供图纸及通知书和相关的技术资料，指定现场工程师、技术人员负责对工程进度、工程质量进行监督。

- 乙方

- 乙方投入本工程施工的人员及机械设备，由乙方自己负责。

- 保质、保量、按期完成本合同规定的全部工作内容，包括设计变更和增加工程。

- 乙方不得将工程内容进行转包或分包，施工期间乙方负责人必须到现场管理，不得委托他人代替，否则视为乙方无力履约，甲方有权终止合同。因此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方必须按国家规定及时足额的发放工人工资，，不得拖欠工人工资，甲方有权监督乙方及时发放工人工资，每月报工人工资表给甲方。

- 工程质量

- 工程竣工验收合格，按合同规定付款，达不到国家合格标准，必须返工重做达到合格标准，其损失由乙方承担。

- 乙方应严格按照施工图纸、说明、技术交底和国家颁发的有关工程规范、标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督、检查和指导。

- 在施工中如发生质量事故，应及时报告甲方现场代表，不得自行处理或施工。

- 安全责任

乙方施工前应制定安全措施，对职工进行教育，确保施工安全。乙方在施工中认为造成的人员伤亡及财产损坏事故，及其对第三方造成的人身和财产损害责任由乙方负全部责任，并不得影响工期。

- 工程材料、设备的供应与验收

- 为保证甲方施工的顺利进行，凡是甲方的主要材料，乙方不得擅自变卖或挪作它用，一旦发现，按其价值在500%作为违约金在工程承包合同款中扣除，情节严重者追究法律责任。

- 工程价款的支付和结算

- 付款方式： （1）、下部结构混凝土现浇结束后，支付实际已施工的工程量50%工程款。

  - 、墩柱完工后付墩柱工程量的25%。

  - 、梁片制好40片后支付实际完成工程量的50%。

  - 、梁片全部制好后支付梁片工程量的50%。

  - 、工程全部完工后付至90%，竣工验收合格后一年内余款一次性付清。

- 因乙方原因致使合同不能履行或在合同未履行完又未经甲方同意，乙方擅自停工和撤离现场时，甲方有权解除合同。同时甲方按乙方实际完成工程量支付50%劳务款。乙方必须配合甲方重新安排工程队伍施工。

- 施工与设计变更

- 甲方支付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

- 甲方负责统筹安排乙方施工进度和人员调遣，乙方应服从甲方的管理。

- 工程验交

- 工程竣工后15日予以验收。凡因乙方施工原因造成的工程不合格或有质量缺陷，由乙方无偿修理直到验收合格为止，并承担与此有关的责任。

- 乙方无正当理由不参加甲方的工程量核实，甲方可独自进行，测量结果为有效。

- 其他规定

- 如乙方技术力量或实力不足，以及领导组织和管理能力不能胜任，不能按甲方要求施工，无法保证质量和工程进度时，甲方有权随时调整乙方承包的工程范围、数量、直到收回工程，解除合同并向乙方索赔损失。

- 乙方人员必须遵守工地规章制度，乙方生活用水、用电要节约，无人时不得把龙头、电灯开关打开，如有水电开关未关这类事件发生，一旦被查实，就在当月工程款中一次扣除300元的罚款。

第十一条  附则

- 本合同正本一式三份，甲方执二份、乙方执一份。

- 本合同自双方代表签字，加盖双方合同专用章即生效。

甲方（章）：                                    乙方（章）：

负责人：                                       负责人：

电话：                                          电话：

开户银行及账户：                              开户银行及账户：