项 目 合 同 书

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就                膜结构景观工程项目的设计、膜制作及安装达成如下协议，共同遵照执行：

- 乙方承揽的工程内容和范围

- 工程名称：                膜结构景观工程

工程总包干价：人民币：            元整（￥:           ）

- 施工地点：河南新乡

- 膜结构尺寸，规格造型（见图纸附件）

- 材料：

膜材采用进口比利时希运白色膜材，质保10年。

- 钢结构方案施工图的深化设计及施工

- 膜找形及裁剪图的设计、膜材的加工制作；

- 膜的运输以及安装的全过程。

二.  工期

工期为自钢结构结束后    个工作日。自2013年  月  日至2013年  月  日。

三、   付款方式:

1.  甲方在合同签订后即支付工程总款的30%，作为工程预付款，即为人民币￥：           元。

2. 甲方在膜材料进场后即支付总款的60%作为进度款，即为人民币￥：           元。

3. 甲方在膜结构安装结束后即支付总款的95%作为完工款即为人民币￥：             元。

4. 预留5%即人民币￥：           元作为工程质量保证金，壹年后付清。

四、  乙方责任

1.    乙方应对合同规定的工程内容所设计、制作、安装内容的合理性、可靠性负全面责任；严格按照图纸制作。

- 乙方所进行的膜结构的方案及施工图设计必需符合中国工程建设标准化协会标准CECS158：2004之要求。

- 施工中发生大小事故均有乙方负责，与甲方无关。

五、  甲方责任

1.   甲方应依据本协议的规定按期付工程款；

2.   甲乙双方必须严格按照图纸施工。工程质量合格以上，争创优质工程。若有问题双方协商解决。

3.    乙方所提供材料必须满足设计要求。提供产品出厂合格证明。

六、  质量保修

1.  工程质量保修范围和内容

承包商在质量保修期内，按照有关法律，法规，规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：承包商所承包范围，包括 产品质量和安装缺陷。

2．质量保修期

双方约定本工程保修期壹年，索膜质保期十年，保修期之内出现质量问题，乙方免费负责维修。（除不可抗拒因素及非乙方人为因素。）保修期外出现质量问题，乙方也可负责维修，但应收取适当的成本费。

3．质量保修责任

1）属于保修范围，内容的项目，承包商应当在接到保修通知之日起10日内派人完成保修。承包商不在约定期限内派人保修的，业主可以委托他人修理。发生费用由承包商支付。

2）人为因素，不可抗力，拾级以上台风等其他非自然损坏不在保修范围内。

4．保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5．其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本附件，由施工合同的业主，承包商双方共同签署，其有效期限至合同期满。

七、  违约责任

1.   由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相 应顺延。

1）甲方不能按本合同协议要求提供开工条件；

2）甲方未按协议规定向乙方支付工程款；

3）甲方提出的重大或关键部位设计变更，致使方案改变而影响施工；

4）由于恶劣天气（大雨及大风等）无法施工。

八、   经双方确认的图纸和报价表是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

九、   未尽事宜双方协商解决。

本合同一式四份，甲乙双方各持两份，签字后生效。

甲方：                    乙方：

代表人：                  代表人：

年  月  日